CYNLLUN GWEITHREDU BLYNYDDOL LLWYBRAU CYHOEDDUS

Templed Cynllun Gweithredu

| Thema | Cyfeirnod |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Cyfeirnod |  |
| Adnoddau | Mae'n rhoi syniad o'r adnoddau ar gyfer cyflawni gweithredoedd, yn seiliedig ar y system ‘goleuadau traffig’ coch melyn a gwyrdd: |  |
|  | C | Adnoddau ddim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon. |
|  | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol / wedi’u cyfyngu (e.e rhaglenni grant â therfyn amser). |
|  | G | Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws. |
| Sylwadau | Cefndir y weithred |  |
| Cysylltiadau polisi | Cysylltiadau â Pholisïau a Chynlluniau Corfforaethol Polisïau Penodol i Wasanaeth |  |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid cyflawni | Partneriaid mewnol/allanol |  |
| Perfformiad presennol | Disgrifiad / arwydd o’r perfformiad wrth weithredu Adolygiad / disgrifiad o'r cynnydd. |  |
| Targed | Y targed a / neu'r amserlen a fwriedir. |  |

Monitro / Adrodd: y weithdrefn a nodwyd yn y prif Gynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus:  3.3 Cynlluniau Cyflawni, 3.3.1 Mesur Cynnydd y Fforwm Mynediad Lleol

| Thema | Thema 1 – Cynnal y Map Diffiniol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 1 - Penderfynu ar Orchmynion Addasu o fewn amserlen benodol |  |
| Adnoddau | M | Oherwydd ailstrwythuro’r tîm Llwybrau ynghynt, nid oes Swyddog Map Diffiniol penodedig yn yr Awdurdod mwyach. |
| Sylwadau | Mae nifer y ceisiadau cyfredol yn isel; fodd bynnag mae yna nifer o geisiadau ‘hŷn’ sydd angen eu cwblhau neu eu gadael os oes modd. |  |
| Cysylltiadau polisi | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr |  |
| Perfformiad presennol | Targed wedi’i gyflawni Penderfynwyd gorchymyn FP 3/33 Taliesin gan PEDW Gorchymyn wedi’i wneud a’i gadarnhau ar gyfer hawliad yn Llangrannog ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gorchymyn wedi’i wneud a’i gadarnhau ar gyfer hawliad yn Aberteifi Ceisiadau newydd dan sylw – IBERS Gogerddan, Allt y Clogwyn Aberystwyth, Felin Dolfor Llandysul ac ail-alinio 4/5 Ffwrnais |  |
| Targed 2026/27 | Gwneud gorchymyn 65/140 Brynhoffnant Penderfynu achosion ar gyfer IBERS Gogerddan, Allt y Clogwyn Aberystwyth, Felin Dolfor Llandysul ac ail-alinio 4/5 Ffwrnais |  |

| Thema | Thema 1 - Cynnal y Map Diffiniol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Action 2 - Creu hawliau tramwy newydd lle byddai llwybr newydd (neu hawliau uwch ar lwybrau presennol) o fudd i’r cyhoedd |  |
| Adnoddau | M | Adnoddau ar gael drwy brosiect UKSPF â therfyn amser |
| Sylwadau | Bydd rhestr y prosiect o dan Thema 3 yn llywio'r weithred hon; yn dibynnu ar gyllid allanol i gyrraedd y targed. Mae’n debygol y bydd y pwyslais ar annog cyfranogiad lleol er mwyn cyflawni'r amcan hwn. |  |
| Cysylltiadau polisi | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr Cynghorau Cymunedol |  |
| Perfformiad presennol | Targed wedi’i gyflawni Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer parhau â’r rôl Swyddog Mannau Cyhoeddus am flwyddyn arall Cais cynllunio yn cael ei baratoi am lwybr pren cylchog yn Nhre Taliesin Trafodaeth â rhanddeiliaid ynghylch creu man gwyrdd newydd ar dir hen ysgol Tre Taliesin Trafodaeth â rhanddeiliaid ynghylch creu mynediad newydd ar dir comin yn Silian |  |
| Targed 2026/27 | Cwblhau pryniant tir ar gyfer y Llwybr Ystwyth i mewn i Dregaron. Edrych i gael caniatâd cynllunio i greu llwybr pren yn Nhre Taliesin. Cyflwyno cais am gyllid i’r Loteri. Edrych i wyro’r llwybr ceffylau ger Nant yr Arian i greu mynediad gwell o Bonterwyd. |  |

| Thema | Thema 1 - Cynnal y Map Diffiniol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 3 - Cefnogi ceisiadau i wyro Llwybrau Cyhoeddus lle byddai llinell y llwybr diwygiedig o fudd i’r cyhoedd. |  |
| Adnoddau | G | Adnoddau ar gael |
| Sylwadau | Mae ceisiadau allanol yn hunan-ariannu drwy’r ffioedd ymgeisio. Mae gwyriadau mewnol yn cael eu cynnwys o dan gyllidebau Ardal y Ceidwaid a chaiff costau eu gwrthbwyso yn erbyn costau cyfalaf a’r costau cynnal a chadw parhaus yn sgil agor llinell ddiffiniol. |  |
| Cysylltiadau polisi | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid cyflawni | Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr Cynghorau Cymunedol |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: Ymgymerwyd â nifer o ymgynghoriadau anffurfiol a 7 gorchymyn gwyro wedi’u gwneud a/neu wedi’u cadarnhau. Cadarnhawyd gorchymyn 72/16 gan PEDW |  |
| Targed 2026/27 | Gwneud gorchmynion gwyro ar gyfer pob cais sy’n talu ffi o fewn 12 mis i dderbyn cais dilys. Symud gorchmynion ymlaen a all helpu cyfleoedd mynediad yn y sir. |  |

| Thema | Thema 1 - Cynnal y Map Diffiniol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 4 - Blaenoriaethu a datrys y Gorchmynion sy'n weddill ar gyfer ailddosbarthu RUPPS (Ffyrdd a Ddefnyddir fel Llwybrau Cyhoeddus). |  |
| Adnoddau | M | Adnoddau ar gael er eu bod nhw’n destun cyfyngiadau (e.e. rhaglenni grant â therfyn amser). |
| Sylwadau | Mae 135 o lwybrau unigol ar ôl i'w cadarnhau; mae angen ail-hysbysebu rhai ohonynt, gydag addasiadau. Oherwydd ailstrwythuro’r tîm Llwybrau, nid oes Swyddog Map Diffiniol penodedig yn yr Awdurdod mwyach. Mae’r hysbysiadau a gyhoeddir yn dibynnu ar yr hyn sy’n weddill yn y gyllideb tua diwedd y flwyddyn ariannol. |  |
| Cysylltiadau polisi | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni 27 hysbysiad cadarnhau wedi’u cyhoeddi |  |
| Targed 2026/27 | Cyhoeddi 10 o hysbysiadau cadarnhau RUPP |  |

| Thema | Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 1 – Y gwaith o redeg y Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol (PPN) i lywio’r adnoddau a ddyrennir ar gyfer rheoli llwybrau |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau (e.e rhaglenni grant â therfyn amser). |
| Sylwadau | Mae'r adnoddau sydd ar gael yn brin o ran yr hyn sydd ei angen i gynnal y rhwydwaith presennol o lwybrau ar y PPN (tua 60%); bydd hyn yn effeithio ar y broses adolygu wrth fynd ymlaen o ran cyflwyno rhagor o lwybrau i'r rhwydwaith. Mae'r defnydd parhaus o wirfoddolwyr yn caniatáu i'r Awdurdod gadw % uwch o lwybrau ar y PPN na fyddai’n bosib fel arall (gweler Thema 2 Gweithred 2 “Gweithio gyda Gwirfoddolwyr” |  |
| Cysylltiadau polisi | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Powys |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Penodwyd is-bwyllgor newydd ym mis Rhagfyr 2025. Cynhaliwyd cyfarfod ar 23 Ionawr 2026 i ystyried materion Categori 0. Cynnal arolygon o brosiectau Categori 0 a Chategori 2 o fewn y flwyddyn, trwy ddefnyddio ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr. 183 o faterion wedi’u datrys ar draws y rhwydwaith PRoW |  |
| Targed 2026/27 | Cynnal adolygiad o broblemau a dderbyniwyd ar lwybrau Categori 0 a hynny bob 6 mis, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd parhaus o is-bwyllgorau’r Fforwm Mynediad Lleol. Parhau i arolygu llwybrau Categori 0 os oes digon o adnoddau ar gael |  |

| Thema | Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 2 – Gweithio gyda gwirfoddolwyr |  |
| Adnoddau | G | Mae adnoddau ar gael ond mae cyfyngiadau o ran datblygu rhai elfennau o bartïon gwaith y gwirfoddolwyr. |
| Sylwadau | Mae'r wybodaeth sydd ar gael i'r Awdurdod yn tynnu sylw at gyfraniad gwirfoddolwyr a'u gwerth wrth gynnal y rhwydwaith mynediad. |  |
| Cysylltiadau polisi | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus, Cynllun Llesiant. |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, Cynghorau Tref / Cymunedol |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni’n rhannol Sylw: 77 diwrnod parti gwaith wedi cynnull yn ystod y flwyddyn; rhai diwrnodau wedi’u colli oherwydd problemau gyda cherbydau a thywydd gwael. 78 giât wedi’u gosod/trwsio a 19 o bontydd wedi’u disodli neu eu cynnal. Nifer o byst nodi llwybr a gwaith clirio wedi’u cwblhau. Y sylfaen gwirfoddolwyr mabwysiadu llwybr yn parhau i fod yn sefydlog gyda dros 100 o aelodau. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd â Chymdeithas Ceffylau Prydain, Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion, y Cerddwyr a grwpiau Llwybrau Teifi. Dechreuodd menter wirfoddolwyr newydd gyda Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion – dau ddiwrnod gwaith wedi’u cwblhau Derbyniwyd rhodd o £1,600.00 gan Gerddwyr Aberystwyth, £6,170.00 gan gronfa giatiau Cymdeithas Ceffylau Prydain |  |
| Targed 2026/27 | Trefnu 90 o bartïon gwaith unigol i wirfoddolwyr y flwyddyn a pharhau i chwilio am gyfleoedd am ddatblygu’r cynllun mabwysiadu llwybr. Edrych i ddatblygu grwpiau Hyrwyddwyr Llwybrau i ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar lwybrau. Trefnu diwrnodau parti gwaith pellach gyda gwirfoddolwyr y Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion |  |

| Thema | Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 3 - Rheoli a datblygu Llwybr Arfordir Ceredigion a Llwybr Arfordir Cymru Gyfan a’r llwybrau cyswllt |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau – cyllid grant â therfyn amser o flwyddyn. |
| Sylwadau | Mae Swyddog Rhanbarthol Llwybr yr Arfordir bellach yn ei swydd, llawn-amser. Rhoddir cyllid bob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru i barhau’r swydd. |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Rheoli Rhanbarthol Llwybr yr Arfordir, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Powys |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: Cwblhawyd arolygon cyflwr ledled y rhanbarth. Cwblhawyd drafftiau cynllun rheoli rhanbarthol a'u rhannu â rhanddeiliaid mewnol. Cwblhawyd arolygiadau monitro clogwyni. Cytundeb torri brwsh blynyddol wedi'i gwblhau. Cafwyd tua £100k o gyllid gan CNC ar gyfer nifer o brosiectau gwelliannau/datblygiadau/adlinio lleol. Llwybr yr arfordir yn Wallog wedi'i ddiogelu ar ôl ei gau mewn argyfwng |  |
| Targed 2026/27 | Cynnal arolygon cyflwr yn unol â safonau ansawdd sefydledig. Cynnal llwybrau yn unol â safonau ansawdd sefydledig. Cwblhau Cynllun Rheoli Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth y Gorllewin Cwblhau prosiectau datblygu/ailalinio ar gyfer y flwyddyn a nodi'r rhai ar gyfer y flwyddyn ganlynol Cwblhau cynlluniau a thargedu cyllid ar gyfer gwelliannau i Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Fochno |  |

| Thema | Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 4 - Darparu gwybodaeth am gyfleoedd mynediad i gefn gwlad yng Ngheredigion. |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau. Gwneir hyn yn fewnol ar hyn o bryd gan y staff presennol. Byddai lleihau capasiti yn cael effaith niweidiol. |
| Sylwadau | Mae darparu gwybodaeth o ansawdd ar y cyfleoedd mynediad yn hanfodol er mwyn bodloni’r amcanion ar yr economi, iechyd a theithio llesol. |  |
| Cysylltiadau polisi | Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Cynllun Llesiant |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, TG yr Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: E-byst wedi'u targedu yn cael eu hanfon at ddarparwyr llety, grwpiau defnyddwyr lleol, rhanddeiliaid a darparwyr Gofal Iechyd. Holiadur ar-lein yn cael ei rannu i ddeall anghenion cwsmeriaid ac elw cymdeithasol ar fuddsoddiad gwaith gwella mynediad. Ymgysylltu targededig gyda’r gymuned marchogaeth ceffylau ynghylch gwelliannau i’r rhwydwaith Ymgyrch i hyrwyddo ymddygiad cyfrifol yng nghefn gwlad yn parhau – bwletinau cyfryngau cymdeithasol rheolaidd am faw cŵn, cŵn ar dennyn ac ati. Gweithio gydag ysgolion – sawl un? 10 |  |
| Targed 2026/27 | Adolygu deunydd hyrwyddo cyfredol; targed o 5 llwybr newydd neu lwybrau wedi'u hadolygu bob blwyddyn Parhau i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd cerdded/marchogaeth yn y sir ac ymddygiad cyfrifol. Darparu manylion pellach ar gyfrifoldebau a rennir wrth reoli mynediad i gefn gwlad. Parhau i rannu negeseuon codau cefn gwlad a chyfleoedd mynediad gydag ysgolion Edrych i gyhoeddi lleoliad llwybrau a hyrwyddir ar y map rhyngweithiol Dechrau’r rhaglen teithiau cerdded tywysedig |  |

| Thema | Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 5 - Cynnal a datblygu systemau TG i gynorthwyo gyda rheoli llwybrau |  |
| Adnoddau | G | Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws. |
| Sylwadau | Mae defnyddio technoleg megis GIS a System Rheoli Mynediad i Gefn Gwlad (CAMS) yn amhrisiadwy wrth reoli'r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus a mynediad. |  |
| Cysylltiadau polisi | Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | TG yr Awdurdod Lleol, Exegesis, Gwirfoddolwyr |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Mae gwaith datblygu rhwng CAMS a’r rhyngwyneb corfforaethol wedi’i gwblhau – mae’r profion wedi’u cwblhau ac wedi’u rhannu â’r cyhoedd i’w defnyddio drwy “fy nghyfrif” Meddalwedd CAMS wedi'i diweddaru gyda chysylltiadau i systemau cefn swyddfa wedi'u gwella Gweithio ar y cyd â LlC ar fap mynediad digidol newydd i Gymru gyfan. |  |
| Targed 2026/27 | Diweddaru ac uwchraddio meddalwedd yn barhaus i fersiynau newydd yn ôl yr angen Datblygu mwy o gysylltiadau rhwng staff Clic a CAMS Darparu data ynglŷn â thir comin a meysydd pentref ar y map rhyngweithiol a’r wefan gyhoeddus |  |

| Thema | Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 6 – Gweithio mewn partneriaeth |  |
| Adnoddau | G | Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws. |
| Sylwadau | Mae sefydlu a chynnal partneriaethau yn fewnol ac yn allanol yn hanfodol er mwyn datblygu a gwella’r rhwydweithiau hawliau tramwy a mynediad cyhoeddus yn y Sir. |  |
| Cysylltiadau polisi | Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Cynllun Llesiant |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Gwirfoddolwyr, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol, Partneriaid yr Awdurdod Lleol, Cynghorau Cymunedol, Trigolion Lleol, Grwpiau Defnyddwyr |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: Penodwyd Fforwm Mynediad Lleol newydd a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ym mis Rhagfyr 2025 Penodwyd is-bwyllgor y Cynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus newydd a chynhaliwyd u cyfarfod cyntaf ym mis Ionawr 2026 Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd gyda chynrychiolwyr lleol Cymdeithas Ceffylau Prydain, aelodau Grŵp Llwybrau Ceffyl Ceredigion, cynrychiolwyr Cymdeithas y Cerddwyr a grŵp Llwybrau Teifi. Parhaodd cyfarfodydd mannau gwyrdd mewnol drwy gydol y flwyddyn, gan nodi materion a chyfleoedd. Mynychu cyfarfodydd Llwybr Arfordirol Cenedlaethol/Rhanbarthol, cyfarfodydd Fforwm Mynediad Cenedlaethol a chyfarfodydd Grŵp Rheolwyr Hawliau Tramwy. |  |
| Targed 2026/27 | Sicrhau bod y Fforwm Mynediad Lleol, ei is-bwyllgorau a grwpiau defnyddwyr rheolaidd yn parhau i gael eu llywodraethu’n effeithiol. Trefnu a mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol yn barhaus. |  |

| Thema | Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 1 – Darparu mynediad i bawb yng Ngheredigion |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael i fodloni rhai amcanion, ond mae cydweithio â phartneriaid yn hanfodol i gwrdd â’r targedau mwyaf uchelgeisiol. |
| Sylwadau | Y prif rwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yw anabledd corfforol (29%), rheswm arall o ran iechyd (21%) a henaint (14%) (yn ôl Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru) |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Cynllun Cludiant Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Gwirfoddolwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Awdurdod Lleol, Cynghorau Cymunedol, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol, Awdurdodau Cyfagos |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: Gwneud yn siŵr fod mynediad lleiaf cyfyngol yn berthnasol i bob darn o waith. Mae WCP bellach ar gael ar Google Streetview; lanlwythiadau yn parhau |  |
| Targed 2026/27 | Parhau i gymhwyso'r mynediad lleiaf rhwystrol i bob darn o waith, gan ddileu rhwystrau i fynediad a gwella hygyrchedd Defnyddio’r prosiect Mannau Gwyrdd i nodi cyfleoedd mynediad newydd. Targedu lleoliadau ar gyfer gwneud gwelliannau i hygyrchedd – Llwybr Arfordir Cymru Cors Fochno, Llwybr Pren Tre Taliesin, Tir Comin Silian, Llwybr Ystwyth Tregaron |  |

| Thema | Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 2 - Hyrwyddo cyfleoedd cerdded o fewn tair milltir i bentrefi |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau. |
| Sylwadau | Yn ôl Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru 2014, cerdded yw'r prif weithgarwch (85%) ar gyfer iechyd ac ymarfer corff. Mae'n ymddangos bod pellteroedd cerdded cyfartalog yn gymharol fyr; tua thair milltir ar Lwybr yr Arfordir, er enghraifft. |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Gwirfoddolwyr, Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol Grwpiau defnyddwyr |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: Adolygwyd pob llwybr categori 0 yn unol ag amcanion y CGHT. Arolygwyd llwybrau Categori 0 a Chategori 2 y prosiect gan ddefnyddio ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr Rhaglen torri brwsh yn targedu llwybrau defnydd lefel uchel Y swyddog Mannau Gwyrdd yn parhau i nodi cysylltiadau coll a chyfleoedd i wella hygyrchedd |  |
| Targed 2026/27 | Wrth adolygu llwybrau Categori 0 rhoddir blaenoriaeth i lwybrau o fewn 3 milltir i anheddiad cydnabyddedig. Parhau i ddatblygu cyfleoedd newydd drwy'r swyddog Mannau Gwyrdd. Parhau i arolygu llwybrau Prosiect Categori 0 a Chategori 2 i lywio prosiectau yn y dyfodol. |  |

| Thema | Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 3 - Hyrwyddo cyfleoedd beicio a marchogaeth ger pentrefi gan dargedu'r rhai sydd â chyfleusterau digonol megis toiledau, lle i barcio, siopau ac ati. |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau. |
| Sylwadau | Mae asesiadau’r Cynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus yn nodi bod cysylltedd y rhwydwaith yn anhawster i feicwyr a marchogion. |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol, Gwirfoddolwyr, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol, Grwpiau defnyddwyr |  |
| Perfformiad Cyfredol | Targed wedi’i gyflawni Sylw: Adolygwyd pob llwybr categori 0 yn unol ag amcanion y CGHT. Sylw: Mae cliciedi hygyrch wedi'u gosod ar bob giât a osodwyd gan CSC Ailwampio'r wefan gyhoeddus i'w gwneud hi'n haws dod o hyd i lwybrau a gwybodaeth arolwg sydd wedi'i chynnwys er mwyn galluogi'r cyhoedd i wneud penderfyniadau gwybodus. |  |
| Targed 2026/27 | Wrth adolygu llwybrau Categori 0 dylid rhoi blaenoriaeth i: Lwybrau gyda chysylltiadau â phentrefi cydnabyddedig. Llwybrau sy'n helpu i greu teithiau cylchol. Llwybrau sy'n agos at iardiau llogi ceffylau a stablau. Bod Cyngor Sir Ceredigion yn gosod cliciedi hygyrch ar bob gât ar lwybrau aml-ddefnydd. |  |

| Thema | Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 4 - Gwella’r wybodaeth a ddarperir o ran llwybrau ar gyfer cerbydau hamdden modur. |  |
| Adnoddau | C | Adnoddau ddim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon. |
| Sylwadau | Mae gan Gymru gryfderau o ran darparu profiadau twristiaeth beiciau modur. Mae amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau yn hyrwyddo ac yn annog beicio ystyriol ar lwybrau yn y Canolbarth, ac yn cynnig cynnyrch unigryw i ymwelwyr. |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Awdurdod Lleol, Adran Priffyrdd, LARA, Treadlightly, perchnogion tir, CNC, Awdurdodau Cyfagos, Busnesau Lleol |  |
| Perfformiad Presennol | Targed wedi’i gyflawni Gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a CNC ar fynd i’r afael â defnydd oddi ar y ffordd anghyfreithlon gan ddefnyddio camerâu Teledu Cylch Cyfyng. Cyfeirio defnyddwyr at wybodaeth a lleoliadau i reidio/gyrru’n gyfreithiol. Cydbwysedd da o fuddiannau gyrru oddi ar y ffordd ar y Fforwm Mynediad Lleol a benodwyd yn ddiweddar Darparu mewnbwn lle bo angen i'r gwasanaeth Priffyrdd sy'n rheoli llwybrau ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol yng Ngheredigion. Y swyddog Priffyrdd i fynychu cyfarfodydd y Fforwm Mynediad Lleol yn y dyfodol. |  |
| Targed 2026/27 | Parhau i ddarparu mewnbwn, lle bo’n briodol, i’r gwasanaeth Priffyrdd, sy’n rheoli llwybrau ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol yng Ngheredigion Parhau i dargedu defnydd anghyfrifol/anghyfreithlon drwy ddefnyddio Teledu Cylch Cyfyng |  |

| Thema | Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 5 - Gwella’r wybodaeth a ddarperir o ran llwybrau ar gyfer gyrru cart a cheffyl. |  |
| Adnoddau | C | Adnoddau dim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon. |
| Sylwadau | Mae nifer a hyd y llwybrau yn y sir yn awgrymu bod digon o ddarpariaeth ar gyfer y math hwn o ddefnydd, a gellid ategu hynny drwy ddefnyddio tir Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth anecdotaidd yn awgrymu fod canfyddiad bod arwyneb y llwybrau a’r rhwystrau (gatiau gyda chaniatâd/heb ganiatâd) yn cynnig rhwystrau rhag defnydd o’r fath ac nad oes modd eu goresgyn. |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Awdurdod Lleol, Adran Briffyrdd, Cymdeithas Yrru Prydain/British Driving Society, perchnogion tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cyfagos Busnesau Lleol |  |
| Perfformiad Cyfredol | Targed wedi’i gyflawni Mae nifer o Gilffyrdd Cyfyngedig wedi eu gwella ac yn cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn. |  |
| Targed 2026/27 | Parhau i gynnal cilffyrdd cyfyngedig ledled y sir Parhau i ailddosbarthu RUPPs i roi sicrwydd o ran darpariaeth llwybrau yn y sir |  |

| Thema | Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol |  |
| --- | --- | --- |
| Gweithred | Gweithred 6 - Nodi prosiectau gwella mynediad ledled y Sir |  |
| Adnoddau | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau – diffyg amser swyddogion i ymchwilio a chyflawni. |
| Sylwadau | Mae nodi’n barhaus brosiectau a chyllid grant sy'n cwrdd â chamau gweithredu'r Cynllun Gwella Llwybrau Cyhoeddus yn allweddol ar gyfer cyflawni'r amcanion iechyd, llesiant, teithio llesol ac economaidd a nodwyd drwy’r Cynlluniau a Pholisïau Corfforaethol. Ar hyn o bryd mae Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru yn cynnig capasiti ar gyfer rhywfaint o'r gwaith hwn ond mae llawer yn dibynnu ar fod hyn yn parhau. |  |
| Cysylltiadau polisi | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Teithio Llesol, Mapiau Rhwydwaith Integredig |  |
| Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. |  |  |
| Partneriaid Cyflawni | Awdurdod Lleol, Adran Briffyrdd, Cymdeithas Yrru Prydain/British Driving Society, perchnogion tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cyfagos Busnesau Lleol, Grwpiau Defnyddwyr |  |
| Perfformiad Presennol | Targets met Datblygwyd nifer o brosiectau o restr categori 2 o brosiectau, rhestr atodiad 4 CGHT, a chynlluniau mynediad lleol. Nodwyd y prosiectau a gwblhawyd o dan y Grant Gwella Mynediad (Llywodraeth Cymru) gwerth £114,000. Cwblhawyd prosiectau a nodwyd o dan grant datblygu/gwella Llwybr yr Arfordir gan gynnwys gwell hygyrchedd o faes parcio Penmorfa tuag at harbwr Aberaeron Cwblhawyd y rhaglen adnewyddu pontydd am y flwyddyn Mae nifer o brosiectau mannau gwyrdd yn cael eu datblygu |  |
| Targed 2026/27 | Cwblhau’r rhaglen adnewyddu pontydd Cyflawni prosiectau o dan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru. Cwblhau prosiectau datblygu Llwybr yr Arfordir am y flwyddyn. Nodi cyfleoedd cyllid grant pellach trwy gydol y flwyddyn. Datblygu prosiectau ymhellach yn Nhre Taliesin a Silian Edrych i gwblhau prynu’r tir ar gyfer y Llwybr Ystwyth i mewn i Dregaron. |  |